ÉCOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE (ENI)

Licence Professionnelle Informatique — 3e année

CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une application de comparaison des prix des produits essentiels sur les marchés locaux

Mémoire de fin d'études — Sujet nº 5

Présenté par : Norlande

Année académique : 2026

Contexte : Madagascar (Tuléar)

# 1. Contexte et problématique

## 1.1 Contexte général

Sur les marchés locaux, en particulier dans les pays en développement comme Madagascar, le prix d'un même produit essentiel (riz, huile, sucre, savon, etc.) peut varier sensiblement d'un marché à l'autre, et d'une période à l'autre. Ces variations ne sont ni centralisées, ni historisées : elles circulent uniquement par le bouche-à-oreille ou l'observation directe.

Les consommateurs ne disposent donc d'aucun outil simple pour savoir, à un instant donné, où se trouve le meilleur prix pour un produit donné, ni comment ce prix évolue dans le temps.

## 1.2 Problématique

Comment permettre à des utilisateurs de collecter, centraliser et comparer de manière fiable les prix des produits essentiels pratiqués sur plusieurs marchés locaux, afin d'aider les consommateurs à identifier les marchés les plus avantageux ?

## 1.3 Question principale de recherche

Une plateforme collaborative de relevé des prix peut-elle aider les utilisateurs à identifier les marchés les plus avantageux, et avec quel degré de fiabilité ?

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectif général

Concevoir et développer une application permettant de collecter, historiser et comparer les prix de produits essentiels par produit, par marché et par date, à partir de données réelles collectées sur le terrain.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Permettre l'enregistrement structuré des marchés et des produits suivis.

- Permettre la saisie d'un relevé de prix avec sa date, son marché et sa source.

- Comparer automatiquement les prix d'un même produit entre plusieurs marchés.

- Visualiser l'évolution d'un prix dans le temps sous forme de graphique.

- Détecter et signaler les valeurs de prix anormales ou trop anciennes.

- Démontrer, à partir de données réelles, l'utilité du système pour le consommateur.

# 3. Périmètre du projet

## 3.1 Inclus dans le périmètre (MVP)

- 2 à 3 marchés pilotes (zone de Tuléar ou équivalent).

- 5 à 10 produits essentiels suivis (riz, huile, sucre, savon, farine, etc.).

- Saisie manuelle des prix par un ou plusieurs contributeurs (collecte terrain).

- Comparaison et historique des prix, sur la durée du stage.

- Interface mobile (Flutter) et/ou web (PWA de repli).

## 3.2 Hors périmètre (explicitement exclu)

- Paiement en ligne ou transaction commerciale entre utilisateurs.

- Livraison ou logistique des produits.

- Couverture nationale exhaustive des marchés (limité aux marchés pilotes).

- Reconnaissance automatique de prix par image (OCR) — hors délai de 2 mois.

- Système de notation ou de réputation des contributeurs (amélioration future possible).

# 4. Public cible et parties prenantes

- Consommateurs — Utilisateurs finaux qui consultent l'application pour comparer les prix avant un achat.

- Contributeurs / collecteurs — L'étudiant lui-même, et éventuellement des volontaires, qui relèvent les prix sur le terrain.

- Encadreur académique — Valide la démarche méthodologique et évalue le mémoire.

- Jury de soutenance — Évalue la pertinence, la réalisation technique et les résultats du projet.

# 5. Spécifications fonctionnelles

## 5.1 Module — Gestion des marchés

- Créer, modifier, consulter et désactiver une fiche marché (nom, localisation, description).

- Règle de gestion : un marché ne peut pas être supprimé s'il possède des relevés de prix associés (désactivation uniquement).

## 5.2 Module — Gestion des produits

- Créer, modifier, consulter et désactiver une fiche produit (nom, unité de mesure, catégorie).

- Règle de gestion : l'unité de mesure (kg, litre, unité...) est obligatoire pour permettre une comparaison cohérente.

## 5.3 Module — Saisie d'un relevé de prix

- Enregistrer un prix pour un couple (produit, marché) avec : date du relevé, valeur, source (contributeur), commentaire optionnel.

- Règle de gestion : un relevé est horodaté automatiquement à la création et ne peut pas être modifié après validation (traçabilité) ; seule une correction par nouveau relevé est possible.

## 5.4 Module — Comparaison de prix

- Afficher, pour un produit donné, les derniers prix connus sur chaque marché suivi, triés du moins cher au plus cher.

- Indiquer l'écart en pourcentage entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé.

## 5.5 Module — Évolution des prix

- Afficher un graphique d'évolution du prix d'un produit sur une période choisie, par marché.

- Technologie envisagée : fl_chart (Flutter) ou Chart.js (PWA).

## 5.6 Module — Détection des anomalies

- Signaler automatiquement un prix si son écart dépasse un seuil défini (ex. +/- 40 % par rapport à la moyenne récente).

- Signaler un prix comme « obsolète » s'il date de plus de X jours (seuil paramétrable, ex. 14 jours).

## 5.7 Module — Authentification et contribution

- Authentification simple des contributeurs (email/mot de passe) pour associer chaque relevé à une source identifiable.

- Consultation des comparaisons possible sans compte (mode consommateur public).

## 5.8 Module — Tableau de bord

- Vue de synthèse : nombre de relevés, marchés couverts, produits suivis, dernières mises à jour.

- Export simple (CSV) des données collectées, utile pour l'analyse dans le mémoire.

# 6. Spécifications non fonctionnelles

- Ergonomie — Interface simple et accessible, utilisable par des personnes peu familières avec la technologie (contributeurs terrain).

- Performance — Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes (saisie, comparaison).

- Disponibilité partielle hors-ligne — Possibilité de préparer un relevé hors connexion et de le synchroniser plus tard (nice-to-have si le temps le permet, non bloquant pour le MVP).

- Sécurité — Validation des données saisies côté serveur ; limitation du spam de relevés (ex. un relevé par contributeur/produit/marché/jour).

- Compatibilité — Application mobile Android (Flutter) en priorité ; alternative PWA compatible navigateurs mobiles courants.

- Langue — Interface en français, avec vocabulaire simple ; extension possible en malgache.

- Portabilité des données — Base de données conçue pour permettre un export/réutilisation des données collectées après le mémoire.

# 7. Architecture technique

## 7.1 Architecture générale

Architecture client-serveur classique en trois couches : application cliente (mobile ou web), API REST, base de données relationnelle.

- Couche présentation : application mobile Flutter (Android), consommant l'API REST.

- Couche métier : API REST développée en Laravel (PHP) ou Node.js, exposant les endpoints marchés/produits/relevés.

- Couche données : base de données PostgreSQL ou MySQL, hébergeant les entités du modèle de données.

## 7.2 Stack technique principale (plan A — Flutter)

- Frontend mobile : Flutter (Dart).

- Backend API : Laravel (PHP) + MySQL/PostgreSQL — cohérent avec l'expérience déjà acquise.

- Graphiques : fl_chart (package Flutter).

- Stockage local (option offline) : SQLite via package sqflite.

## 7.3 Stack de repli (plan B — PWA, en cas de blocage sur Flutter)

- Frontend web : React (PWA installable), techno déjà maîtrisée.

- Backend API : identique au plan A (Laravel + MySQL/PostgreSQL) — aucun changement côté serveur.

- Graphiques : Chart.js.

Le point clé de cette architecture : le backend est strictement identique entre les deux plans. Seule la couche cliente change. Cela permet de basculer de Flutter vers la PWA à tout moment sans perdre le travail déjà réalisé sur l'API et la base de données.

## 7.4 Critère de bascule Plan A → Plan B

Décision à prendre au plus tard à la fin de la semaine 3 (voir planning) : si l'interface Flutter fonctionnelle (marchés + produits + saisie de prix) n'est pas opérationnelle à cette date, basculer sur la PWA React pour sécuriser le respect du délai de 2 mois.

# 8. Modélisation des données (MCD simplifié)

Entités principales et relations :

| Entité | Attributs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| Utilisateur | id, nom, email, mot_de_passe, rôle | 1 Utilisateur → N Relevés |
| Marché | id, nom, localisation, description, actif | 1 Marché → N Relevés |
| Produit | id, nom, unité_mesure, catégorie, actif | 1 Produit → N Relevés |
| RelevéPrix | id, produit_id, marché_id, utilisateur_id, valeur, date_relevé, commentaire, statut | N Relevés → 1 Produit, 1 Marché, 1 Utilisateur |
| Signalement | id, relevé_id, type_anomalie, date_détection | N Signalements → 1 RelevéPrix |

# 9. Méthodologie et planning (8 semaines)

| Semaine | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S1 | Cadrage, modélisation de la base de données, setup projet (API Laravel + init Flutter) | MCD validé, projet initialisé |
| S2 | API REST : marchés, produits, authentification simple | Endpoints CRUD marchés/produits |
| S3 | Interface Flutter : listes marchés/produits, saisie de relevé — point de décision Plan A/B | Écrans de base fonctionnels |
| S4 | API : endpoint relevés + règles de gestion (anti-doublon, horodatage) | Saisie de prix opérationnelle bout en bout |
| S5 | Comparaison de prix + détection d'anomalies | Écran de comparaison fonctionnel |
| S6 | Graphiques d'évolution (fl_chart / Chart.js) + tableau de bord | Visualisations opérationnelles |
| S7 | Collecte terrain intensive (2-3 marchés, 5-10 produits) + corrections | Jeu de données réel constitué |
| S8 | Tests, export des données, rédaction du mémoire, préparation soutenance | Application finalisée + mémoire |

Point important : la collecte de données réelles (semaine 7) doit en réalité démarrer dès la semaine 3-4, en parallèle du développement, pour garantir un historique de prix suffisant sur plusieurs semaines au moment de l'analyse. Attendre la fin du développement pour collecter les données est le principal risque de ce planning.

# 10. Livrables attendus

- Application mobile Flutter fonctionnelle (ou PWA React en cas de bascule).

- API REST documentée (endpoints, modèle de données).

- Base de données peuplée avec des données réelles collectées sur le terrain.

- Rapport de mémoire complet (contexte, conception, réalisation, résultats, limites).

- Support de présentation pour la soutenance.

- Code source versionné (dépôt GitHub).

# 11. Risques et plan de mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Apprentissage Flutter plus long que prévu | Retard sur le développement mobile | Bascule vers la PWA React (plan B) dès la semaine 3 si besoin |
| Collecte de données insuffisante ou tardive | Résultats du mémoire peu crédibles | Démarrer la collecte dès la semaine 3-4, en parallèle du développement |
| Connectivité instable sur le terrain | Perte de relevés lors de la saisie | Prévoir une saisie locale simple (brouillon) avant synchronisation |
| Délai de 2 mois serré | Fonctionnalités incomplètes | Prioriser le MVP (sections 3.1) avant toute fonctionnalité annexe |
| Peu de contributeurs disponibles | Peu de marchés/produits couverts | Limiter volontairement le périmètre à 2-3 marchés et 5-10 produits |

# 12. Critères d'évaluation et indicateurs de succès

- Nombre total de relevés de prix collectés sur la période du stage.

- Nombre de marchés et de produits effectivement couverts.

- Capacité du système à détecter correctement des valeurs anormales (test sur données volontairement faussées).

- Clarté et pertinence de la comparaison affichée à l'utilisateur (test utilisateur informel).

- Réponse argumentée à la question de recherche initiale, appuyée par les données collectées.

# 13. Références technologiques

- Flutter — https://flutter.dev

- Laravel — https://laravel.com

- PostgreSQL — https://www.postgresql.org

- fl_chart (Flutter) — package pub.dev

- Chart.js — https://www.chartjs.org

- React (PWA de repli) — https://react.dev