ÉCOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE (ENI)

Licence Professionnelle Informatique — Mémoire de fin d'études

Rapport de suivi et de vérification technique

Journal de référence du projet — à mettre à jour à chaque vérification

Auteur : Norlande

Dépôt suivi : github.com/Nicki24/comparateur-prix-marches (branche master)

Dernière vérification : commit 9527c92 (10/09/2026, 18:57 +03:00) — "Corrections et compléments backend : anomalies, tableau de bord et export CSV"

# 1. Objet de ce document

Ce rapport centralise les vérifications techniques faites sur le dépôt au fil du projet : ce qui a été contrôlé, comment, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas encore, et les actions restantes. L'objectif est simple : ne pas avoir à tout ré-analyser à chaque fois, et garder une trace datée pour la rédaction du mémoire (partie "démarche" et "limites").

Ce document est prévu pour être complété : à chaque nouvelle vérification, ajouter une ligne au journal (section 6) plutôt que réécrire tout le rapport.

# 2. Méthode de vérification utilisée

Deux vérifications ont été faites à ce jour, avec la même méthode :

- Clonage frais du dépôt (jamais de copie locale supposée à jour, toujours re-cloné).

- Lecture de l'arborescence complète et comparaison avec le cahier des charges.

- Installation de PHP et Composer dans l'environnement de vérification, puis lint syntaxique (php -l) de tous les fichiers PHP.

- Lecture manuelle et détaillée des fichiers métier : migrations, modèles, contrôleurs, requêtes de validation, services, tests, et des principaux fichiers Flutter (services, config API, écrans).

Limite connue : la suite de tests (php artisan test) n'a pas pu être exécutée dans l'environnement de vérification : le composer.lock exige PHP ≥ 8.4.1 et l'environnement de vérification n'a accès qu'à PHP 8.3 sans accès à Packagist. Les vérifications ci-dessous sont donc une revue de code statique, pas une exécution réelle. Il est recommandé de lancer la suite de tests en local (l'environnement de développement a déjà PHP 8.4.1) pour confirmer.

# 3. État d'avancement par module (cahier des charges §5)

| Module | État constaté (vérification du 08/09/2026) | Statut |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Gestion des marchés | CRUD complet, désactivation logique (jamais de suppression physique), consultation publique sans compte | Fait |
| 5.2 Gestion des produits | CRUD complet, unité de mesure obligatoire côté validation | Fait |
| 5.3 Saisie d'un relevé de prix | Endpoint POST /releves, horodatage automatique, aucune route de modification (immutabilité respectée) | Fait |
| 5.4 Comparaison de prix | Endpoint dédié : dernier prix par marché, tri croissant, écart % vs prix minimum | Fait |
| 5.5 Évolution des prix | Endpoint historique + écran Flutter avec fl_chart (bar chart + line chart) | Fait |
| 5.6 Détection des anomalies | Service dédié, seuil ±40 % et obsolescence 14 jours, tâche planifiée quotidienne — bug de calcul corrigé le 10/09 (relevé courant exclu de la moyenne) | Fait |
| 5.7 Authentification | Sanctum opérationnel (register/login/logout), rôles contributeur/admin, consultation publique sans compte | Fait |
| 5.8 Tableau de bord | Endpoint GET /api/stats ajouté le 10/09 : nb relevés, marchés/produits actifs, contributeurs, signalements, dernière mise à jour — public, testé | Fait |
| 5.8 Export CSV | Endpoint GET /api/releves/export ajouté le 10/09 : réservé aux admins, CSV avec BOM UTF-8 (compatible Excel), testé | Fait |

# 4. Anomalies détectées (revue de code)

Les deux points ci-dessous ont été identifiés le 08/09 par lecture attentive du code, puis corrigés le 10/09 (commit 9527c92). Conservés ici comme trace pour le mémoire (partie "démarche qualité").

## Anomalie n°1 — Relation Eloquent incorrecte sur User

| Statut | Corrigée le 10/09/2026 |
| --- | --- |
| Fichier | backend/app/Models/User.php |
| Description | La méthode relevesPrix() utilise hasMany(RelevePrix::class) sans préciser la clé étrangère. Eloquent devine "user_id" par convention, mais la colonne réelle est "utilisateur_id". |
| Impact | La relation plantera (erreur SQL) dès qu'elle sera appelée. Non déclenché actuellement : aucun contrôleur ne l'utilise encore. |
| Correction appliquée | hasMany(RelevePrix::class, 'utilisateur_id') — vérifié par diff sur le commit 9527c92, identique à la correction recommandée. |

## Anomalie n°2 — Moyenne incluant le relevé courant

| Statut | Corrigée le 10/09/2026 |
| --- | --- |
| Fichier | backend/app/Services/AnomalieDetectionService.php |
| Description | moyenneRecentPourProduit() est censée exclure le relevé qu'on vient de créer (commentaire "hors relevé courant"), mais le paramètre $valeurCourante n'est jamais utilisé : la moyenne inclut donc le nouveau relevé lui-même. |
| Impact | L'écart calculé est légèrement sous-estimé, ce qui peut laisser passer une anomalie limite (proche du seuil de 40 %). |
| Correction appliquée | Le paramètre est devenu $exclureReleveId (l'id, plus fiable qu'une valeur) et la requête ajoute ->when($exclureReleveId !== null, fn($q) => $q->where('id', '!=', $exclureReleveId)) — le relevé courant est désormais bien exclu de la moyenne. |

# 5. Points positifs à retenir

- Les migrations livrées correspondent exactement au MLD proposé dans le dossier technique — cohérence base/conception assurée.

- Les règles de gestion du cahier des charges sont respectées à la lettre : anti-doublon (contrainte UNIQUE + contrôle applicatif), immutabilité des relevés (aucune route de modification), désactivation logique des marchés/produits.

- Tests Feature couvrant les scénarios métier importants (anti-doublon, immutabilité, anomalie, autorisations par rôle).

- Le client HTTP Flutter gère correctement le token Bearer, l'adresse spéciale de l'émulateur Android (10.0.2.2) et le format des erreurs de validation Laravel.

- Les deux anomalies du 08/09 ont été corrigées exactement comme recommandé, avec de nouveaux tests dédiés (synthèse, export CSV réservé aux admins, contenu du CSV) — bon signe de réactivité et de rigueur.

- L'export CSV est bien pensé : BOM UTF-8 pour une ouverture correcte dans Excel, séparateur point-virgule, réponse en streaming plutôt qu'en mémoire.

# 6. Journal des vérifications

À compléter à chaque nouvelle vérification (nouvelle ligne, ne pas écraser les précédentes).

| Date | Ce qui a été vérifié | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Avant le 08/09/2026 | État initial du dépôt (1 commit "Initialisation") : installation par défaut Laravel + Flutter, aucun code métier | Vide |
| 08/09/2026 | Implémentation complète backend + frontend (commit dfb7100) : migrations, modèles, contrôleurs, tests, écrans Flutter, fl_chart. 2 anomalies relevées (§4) | Avancé |
| 10/09/2026 | Commit 9527c92 : correction des 2 anomalies + ajout tableau de bord (GET /api/stats) + export CSV (GET /api/releves/export, admin). Lint PHP OK, nouveaux tests présents et cohérents. | À jour |

# 7. Actions restantes (priorisées)

Le backend couvre désormais l'intégralité des modules fonctionnels du cahier des charges (§5.1 à 5.8). Il ne reste plus de trou fonctionnel connu côté API. Les points restants sont maintenant surtout des vérifications et le calendrier terrain.

- Lancer réellement php artisan test en local (l'environnement de vérification n'a pas pu le faire, voir §2) — pour confirmer que les nouveaux tests passent vraiment, pas seulement qu'ils sont syntaxiquement corrects.

- Vérifier côté Flutter que les nouveaux endpoints (/stats, /releves/export) sont bien consommés si un écran tableau de bord est prévu côté mobile — à ce stade ils n'existent que côté API.

- Démarrer la collecte terrain réelle dès que possible, en parallèle — c'est le risque principal identifié dans le cahier des charges (section 11), et le backend est maintenant prêt à recevoir des données réelles.

- Continuer les commits par petites étapes logiques et descriptifs, comme pour ce commit-ci — c'est un bon réflexe à garder jusqu'à la fin.

Document vivant — à mettre à jour à chaque nouvelle vérification du dépôt.